中色东方金航钛业钛及钛合金机加数字化车间建设项目建安工程招标采购项目

招标公告

1.招标概况

中色东方金航钛业钛及钛合金机加数字化车间建设项目建安工程招标采购项目（工程名称），建设单位为中色(宁夏)东方集团有限公司，建设资金来自企业自筹。该项目所需的中色东方金航钛业钛及钛合金机加数字化车间建设项目建安工程招标采购项目（工程名称），已具备招标条件， 中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司（以下简称“招标人”），现就该项目（项目编号ZSDF-2025-H21-ZH）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：宁夏石嘴山市大武口区中色（宁夏）东方集团厂区内。

2.2建设规模：拟利用厂区内现有空地，新建1座加工车间，包括生产区和辅助生产区，总建筑面积8791.125平方米。详见招标文件第五章 工程量清单。

2.3计划工期：

（1）总工期120日历天，从合同签订之日起算。

（2）关键节点目标：80个日历天完成厂房建筑工程等工作并对厂房进行封顶。

2.4招标范围：详见招标文件第五章 工程量清单。

2.5分包：本项目不得转包、不允许违法分包。

## 3. 投标人资格要求

3.1资质要求：

（1)有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如果三证合一只需要提供营业执照）或其他证明材料。投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

(2)招标人须具备以下资质：有效的建筑工程施工总承包二级及以上资质；

(3)项目经理资质：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师注册执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B类），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（须提供承诺书，格式自拟）。

(4)其他人员要求：

项目技术负责人：1 人；（具备相关专业中级（含以上级）职称，或相关专业二级（含以上级）注册建造师资格。具备有效的建造师注册证书或职称证）

施工员：1 人；

专职安全员：1人；（具备有效的安全生产考核合格证（C 类）

质检员(质量员)：1 人；

材料员：1人；

资料员：1人

预算员：1人

施工现场专业人员配备标准按照自治区相关规定执行。

- 投标人须具备安全生产条件，取得有效的安全生产许可证。且近三年（2022年8月至本项目投标文件递交截止时间）内未发生较大及以上等级生产安全责任事故，具有良好的安全生产记录。

3.2投标人没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

3.3财务要求：资金财务状况良好，具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（须提供第三方审计机构出具的2022年-2024年中任一年财务报表），须至少包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，投标人的成立时间少于三年的，须提供成立以来第三方审计机构出具的财务报表（须至少包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件），投标人的成立时间少于一年的，须提供成立以来的“财务状况表”）；

3.4业绩要求：须提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前至少一项类似业绩（工业厂房改造或建设），须提供证明材料（合同扫描件，须至少包含合同首尾页，签字盖章页，合同范围及合同金额页）；

3.5信誉要求：“信用中国”查询无不良行为记录、未被列入异常经营名录、失信被执行人或重大税收违法失信主体。

3.6投标人未被列入中国有色矿业集团“黑名单”且未在禁入期内，须提供承诺函（格式自拟），最终结果以开标当日招标代理查询结果为准。

3.7其他要求：积极响应需求方要求，严格履行自身职责和承诺，详见投标文件第七章 技术标准和要求。

3.8本次招标 不接受 联合体投标。

4．资格审查方式

资格审查方式：资格后审。

## 5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2025年9月30日9时至2025年10月15日17时(北京时间，下同)，登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下简称平台）下载电子招标文件。

5.2招标文件下载方法：请将应标确认书WORD版及加盖公章、财务章的彩色扫描版本于上述截止时间之前上传至平台，审核通过后即可下载招标文件（《应标确认书》模板见本章附件）。

5.3招标文件每套售价297.5元，售后不退。

请投标人将标书费汇付至指定账户（汇付时请注明本项目招标编号）：

开户行：中国工商银行股份有限公司北京长安支行

开户行行号：102100000337

账号：0200 0033 1925 0001 750

名称：中化商务有限公司

汇付后将标书费电子回单上传至平台等待审核即可。

## 6.投标文件的递交及开标

6.1开标时间：2025年10月21日9时30分

6.2开标地点：平台线上开标

6.3 开标形式：中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）线上开标。

注意事项：投标人无须到达开标现场，但仍需在线参加开标过程。在开标时间前，招标人或招标代理机构会开启远程开标大厅，投标人须提前登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。开标时间则截止签到，招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标，未参加开标的，视为默认开标结果，对开标结果提出的任何异议无效。

6.4 未参加开标的，视为承认开标记录，事后对开标结果提出的任何异议无效。

7. 联系方式

招 标 人：中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司

地    址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号

招标代理机构：中化商务有限公司

地 址：北京市丰台区丽泽商务区平安幸福中心B座23-26层

联 系 人：张奕鹏、范皓宇、苗圃

电 话：010-83923530/3536

电子邮件：zhangyipeng3@sinochem.com

监督部门：中色东方采购监督部门

电话：0952-2098047/0952-2098049

邮箱：huojw@cnmnc.com

8.关于中国有色集团采购招标电子商务平台的使用说明

8.1 请有意参加投标的潜在投标人登录中国有色集团采购招标电子商务平 台（http://ecp.cnmc.com.cn/）。主页右方下载中心，下载数字证书驱动、电子签章驱动、投标管家、NET   framework_3.5、常见问题说明、中国有色采招平台 供应商使用手册、中国有色采招平台供应商操作视频。

8.2 投标管家用于报名项目、邀请回函、缴纳费用、在线投标、远程开标 解密、在线报价等。数字证书驱动、电子签章驱动、NET framework_3.5  均是为 配合投标管家使用。请潜在投标人及时升级投标管家工具。升级投标管家工具  时，请将 360 等杀毒软件关闭。

8.3  首次使用平台的潜在投标人，须登录中国有色集团采购招标电子商务 平台（http://ecp.cnmc.com.cn/）主页点击右方“供应商注册”完成注册登录， 即可参与公开招投标。

8.4  请投标人留足够时间提前熟悉平台和投标管家工具，避免因时间原因 造成投标失败。

8.5  投标人须缴纳相应证书费办理单位数字证书（中招互联）后方能完成项目报名，上传标书费凭证等操作。数字证书办理请登录中国有色集团采购招标电子商务平台（http://ecp.cnmc.com.cn/），主页右上角“中招互联办理”按照流程办理数字证书（中招互联）。单位身份数字证书主要被用来进行单位身份验证、加盖公章和投标文件加密，在全流程电子招投标项目中，作为加密投标文件和相关环节的身份验证、加盖公章使用。单位中招互联请投标人务必提前办理，否则无法完成报名、下载招标文件并投标等操作。个人数字证书主要被用来进行身份验证和电子签名，在全流程电子招投标项目中，由企业法人、投标 授权代表在相关阶段作为个人的电子签章使用。建议办理个人数字证书，否则 投标人需要在投标文件中的法人、授权人签字盖章线下完成，扫描后上传投标并使用单位中招互联盖章加密。

8.6 投标人在平台使用过程中遇到任何技术问题请拨打咨询电话4000809508。

招标人：中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司

2025年9月30日

附件：应标确认书

# 应标确认书

招标编号：

| 开票信息（开具发票依据） |  |
| --- | --- |
| 应标单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 投标保证金退款信息（投标保证金退款账户、开户行等信息必须与付款信息保持一致，否则造成退款失败等后果，投标人自行承担） |  |
| 开户行 |  |
| 开户行行号 |  |
| 账号 |  |
| 通讯信息（发票邮寄地址） |  |
| 联系人 |  |
| 移动电话 |  |
| Email |  |
| 发票邮寄地址 |  |
| 邮政编码 |  |

承诺：我公司决定参加此次投标。已下载并填写本招标公告附件:《投标文件提交前重

点事项核检提示》，已按要求进行回执。

注：表格中开票信息（6项）请务必按照贵司税务开票系统认真填写！

本表格请回复加盖公章、财务章的彩色扫描版本及word可编辑版本。

单位（盖章）：

法人/委托人：

日期：